SPREMLJANJE IN SKRBNIŠTVO POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA, 15. 10. 2025

Vprašanja so zaradi preglednosti združena v vsebinske sklope.

POSTOPEK JAVNEGA NAROČANJA

- V primeru delitve večletnega javnega naročila na sklope nas zanima, kaj lahko naredimo v primeru, da z leti vrednost izločenega sklopa preseže prvotno ocenjeno vrednost (še vedno v mejah, določenih z ZJN-3).

Če je vrednost izločenega sklopa še vedno v mejah, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOU; ZJN-3) v petem odstavku 73. člena (» Ne glede na 21. člen tega zakona lahko naročnik odda javna naročila za posamezne izločene sklope brez uporabe postopkov iz tega zakona, če je ocenjena vrednost izločenih sklopov brez DDV nižja od 80.000 eurov za blago ali storitve, vendar skupna vrednost sklopov, oddanih brez uporabe tega zakona, ne sme presegati 20 odstotkov skupne vrednosti vseh sklopov, na katere je bila razdeljena predlagana pridobitev podobnega blaga ali predlagana izvedba storitev.«), predmetno ne zahteva nobenih dejanj naročnika v smislu izločenih sklopov. Od vsebine izdane naročilnice oziroma sklenjene pogodbe pa je odvisno ali je treba izvesti novo evidenčno naročilo ali pa se lahko vrednost poveča na podlagi že izdane naročilnice oziroma sklenjene pogodbe.

Torej, v kolikor je naročnik pri pripravi javnega naročila predvidel izločene sklope in jih upošteval pri izračunu skupne ocenjene vrednosti vseh sklopov, lahko te izločene sklope odda, pod pogoji, ki jih določa peti odstavek 73. člena ZJN-3.

Naročnik mora paziti, da se mu temelj za oddajo izločenih sklopov izpolni, saj se vrednosti izločenih sklopov določa na podlagi vrednosti vseh sklopov oz. celotnega javnega naročila. Naročnik mora torej paziti, da ne pride v situacijo, da ima oddane izločene sklope brez pravne podlage, če ni oddano celotno javno naročilo, na podlagi katerega se je izločilo posamezne sklope.

- Zakaj so zagotovljena sredstva po navadi višja od ocenjene vrednosti?

Izračun ocenjene vrednosti je ključnega pomena za izbiro pravilnega postopka za oddajo javnega naročila. ZJN-3 v prvem odstavku 66. člena določa, da lahko naročnik po izračunu ocenjene vrednosti javnega naročila začne postopek oddaje javnega naročila. Postopek javnega naročanja in mesto objave obvestil v zvezi z javnim naročilom mora naročnik izbrati glede na okoliščine javnega naročanja in ocenjeno vrednost naročila, pri čemer mora slednjo izračunati po metodah za izračun ocenjene vrednosti iz 24. člena ZJN-3. Ta člen določa, da mora naročnik izračunati ocenjeno vrednost javnega naročila upoštevaje celotno skupno vrednost plačil brez DDV, vključno s katerokoli opcijo in morebitnimi podaljšanji naročil. Več o načinu izračuna ocenjen vrednosti najdete pod Stališči ministrstva (leto 2017, Izračun ocenjene vrednosti).

Zagotovljena sredstva so sredstva, torej točno določen znesek, ki ga ima naročnik namenjenegaa oziroma že rezerviranega za kritje obveznosti iz pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ta sredstva so lahko večja (ali v redkejših primerih tudi manjša, npr. pri upoštevanju opcije i prve točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3) od ocenjene vrednosti naročila, zelo pogosto pa so enaka ocenjeni vrednosti naročila. Zagotovljena sredstva so praviloma višja v primerih, ko naročnik na portalu javnih naročil objavi ocenjeno vrednost naročila. Za presojo dopustnosti ponudb so bistvena naročnikova zagotovljena sredstva.

- Ali je možno določene sklope oz. zahteve iz neke pogodbe, prenesti v novo javno naročilo, ker nam je iz obstoječega javnega naročila (pogodbe) 'zmanjkalo' sredstev?

Vsak postopek oddaje javnega naročila se vodi kot zaključena in samostojna celota, enako velja tudi za pogodbo o izvedbi javnega naročila, ki se sklene po oddanem javnem naročilu. Neizvedeni del pogodbenih del se zato lahko vključi v novo naročilo. Mora pa naročnik pozornost nameniti predvsem vprašanju ali je bila (obstoječa) pogodba izpolnjena na način kot je bila dogovorjena. Če je bila pogodba sklenjena z veljavnostjo na primer  »do porabe sredstev oziroma najdlje do XX. XX. XXXX«, je pogodba bila izvedena kot je bilo dogovorjeno (na primer pogodba za storitve vzdrževanja, ki zajema tudi nadomestne dele, se praviloma sklene s takšno dikcijo, saj ni mogoče predvideti vseh nadomestnih delov, ki jih bo potrebno v določenem obdobju zamenjati). Če je pogodba predvidevala fiksne količine in vso blago/storitve/dela niso bila izvedena, pogodba ni bila izvedena skladno z dogovorjenim.

- 96. člen ZJN-3 ne določa, da ga je treba vključiti v pogodbo, saj velja že sam po sebi (predstavlja izjemo od splošnih pravil OZ). Obvezna vsebina pogodbe/okvirnega sporazuma je določena v četrtem odstavku 67. člena med zakona in tudi tam ni mogoče najti sklica na 96. člen. Prosim za pojasnilo.

ZJN-3 eksplicitno ne določa, da je treba določila 96. člena vključiti v pogodbo, saj veljajo določilo tega člena že sama po sebi. Mora pa naročnik pri oblikovanju pogodbenih določil paziti, da v pogodbo ne vključi določil, ki bi nasprotovala ali onemogočala naročnikovo pravico odstopa od pogodbe iz 96. člena ZJN-3. V pogodbo se predmetni člen praviloma vključi, če naročnik na pravico odstopa iz 96. člena ZJN-3 veže dodatne pravice in obveznosti (kot na primer določi način odstopa, določi možnost unovčenja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru nastanka dogodka iz b ali c točke in podobno).

- Zakaj pri okvirnem sporazumu ni mirovanja postopka? Posamezno naročilo, ki se oddaja, je namreč vredno 45.000 EUR, drugo pa 250.000 EUR.

Četrti odstavek 92. člena ZJN-3 določa, da obdobja mirovanja ni treba upoštevati, če naročnik oddaja posamezno javno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu. ZJN-3 opredeljuje okvirni sporazum v drugem odstavku 48. člena, in sicer: »Okvirni sporazum pomeni sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti, katerega predmet je določitev pogojev, s katerimi se uredijo naročila, ki se oddajo v posameznem obdobju, zlasti v zvezi s ceno in, če je ustrezno, predvideno količino.«. Okvirni sporazum je torej posebna vrsta pogodbe, ki se, upoštevaje določbe prvega odstavka 48. člena ZJN-3, sklene po katerem koli uspešno zaključenem postopku javnega naročanja. Obdobje mirovanja kot ga določa 92. člen ZJN-3  je predvsem namenjeno temu, da naročnik do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ker je okvirni sporazum že sklenjena pogodba, v okviru katere se v zaključenem krogu gospodarskih subjektov (če je sklenjen z več gospodarskimi subjekti) ponovno odpira konkurenca, naročniku po objavi odločitve o oddaji posameznega naročila ni potrebno čakati z začetkom izvedbe posameznega naročila (smiselno s podpisom pogodbe). Navedeno pa ne pomeni, da ni mogoče uveljavljati pravnega varstva. V skladu s tretjim odstavkom 5. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; ZPVPJN) je za posamezno naročilo, ki se oddaja na podlagi okvirnega sporazuma in je sklenjeno z večjim številom ponudnikov in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji ter je vrednost posameznega naročila enaka ali višja od vrednosti, od katere dalje je treba javno naročilo poslati v objavo Uradnemu listu Evropske unije, pravno varstvo zagotovljeno v predrevizijskem, revizijskem in sodnem postopku. V drugih primerih posameznih naročil, ki se oddajajo na podlagi okvirnega sporazuma pa je pravno varstvo zagotovljeno v sodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.

- Kaj storiti v primeru skupnega javnega naročila, ko je ocenjena vrednost celotnega javnega naročila in krovnega okvirnega sporazuma pravilno izračunana, medtem ko je vrednost okvirnega sporazuma posameznega naročnika napačno izračunana (prenizka). Ali se lahko vrednost okvirnega sporazuma posameznega naročnika popravi z ugotovitvenim aneksom, kjer se utemelji, da je prišlo do napake in je vrednost celotnega javnega naročila pravilna? Povečanje vrednosti pogodbe bi bilo višje od 30 %.

Spremembe pogodbe/okvirnega sporazuma so mogoče le v okviru določb 95. člena ZJN-3. Če okvirni sporazum vsebuje vnaprej napovedano spremembo glede količin in s tem spremembo vrednosti, se količine lahko povečajo oziroma vrednost zviša, v skladu s tako določbo. Če okvirni sporazum ne vsebuje takšne določbe je povečanje mogoče na podlagi 2. ali 3. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, odvisno od konkretnih okoliščin. Zvišanje cene v tem primeru ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotnega okvirnega sporazuma. Če je v primeru iz 2. ali 3. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje okvirni sporazum določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz 2. ali 3. točke prvega odstavka uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.

Glede odstopanj od predvidenih količin iz neposrednih okvirnih sporazumov, sklenjenih na podlagi krovnih okvirnih sporazumov (v primeru skupnega javnega naročanja Ministrstva za javno upravo), večina sporazumov predvideva okvirne količine in odstopanja od teh količin (odvisno sicer od predmeta skupnega javnega naročila) in v takih primerih so odstopanja v okviru takih določb mogoča. Če je bila ob podpisu neposrednega sporazuma dejansko storjena napaka in ste oddali večje potrebe od količin, kot so se zapisale v neposredni sporazum, je takšen popravek mogoč, saj so bile v okviru objavljenega naročila upoštevane višje količine.

- Sklenjen imamo okvirni sporazum s 3 ponudniki za obdobje 2 let. Kot pogodbena vrednost je v vseh treh OS navedena ocenjena vrednost za dobo dveh let, v višini X EUR. Po letu dni smo presegli to pogodbeno vrednost in sicer za 50%. Da smo presegli za dovoljenih 30% vrednosti prvotnega naročila smo ugotovili šele, ko so bile dobave že realizirane in so bile v višini 50% vrednosti prvotnega naročila.  Kako sedaj postopati? Ali lahko posredujete kakšen vzorec aneksa/dopisa o prenehanju OS zaradi presežene vrednosti?

Postopanje naročnika je odvisno od določil sporazuma. Če je bila veljavnost sporazuma vezana na višino sredstev sporazuma, potem je sporazum s porabo sredstev prenehal veljati sam po sebi. Praviloma si naročniki v sporazumih pridržijo možnost odstopa od sporazuma in če je eden izmed razlogov tudi poraba sredstev ali so morebiti nastopile druge okoliščine za katere sporazum predvideva, da je odstop možen, lahko naročnik odstopi od sporazuma. Večkrat si naročniki v pogodbah pridržijo tudi možnost odpovedi sporazuma, torej ko je mogoče odpovedati pogodbo brez utemeljenih razlogov.

FINANČNA ZAVAROVANJA

- Zanima me v zvezi s finančnimi zavarovanji, in sicer zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. In sicer kako konkretno se uveljavlja, v primeru slabega izvajanja storitev oziroma neizvajanja storitev izvajalca, ki rezultira tudi v odstopu od pogodbe. Kako in v kakšnem znesku se to uveljavlja?

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se uveljavlja kot je bilo določeno v naročilu ter posledično v predloženem zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če so na primer uporabljana Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 (vzorec zavarovanja najdete pod Vzorčna razpisna dokumentacija), se zavarovanje lahko unovči s predložitvijo zahteve za unovčenje oziroma plačilo, skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu izvajalec/dobavitelj ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla (ne kot dokaz, ampak kot navedba razloga). Zahteva za plačilo se predloži v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu (slednje velja samo, če je predložena bančna garancija, samo unovčenje pa poteka preko Uprave za javna plačila), v podružnici, ki jo je vpisal garant ali katerikoli podružnici garanta na območju Slovenije ali  preko garantovega SWIFT naslova (slednje velja samo, če je predložena bančna garancija, unovčenje pa poteka preko Uprave za javna plačila).

Enako velja glede zneska unovčenja. Zahteva za plačilo je lahko v delnem znesku ali v celoti, odvisno tudi od kršitve, ki je podlaga za unovčenje, predvsem pa so pomembna določila pogodbe in samega zavarovanja.

Podroben postopek unovčenja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pri naročniku, pa naročniki večkrat določijo v notranjih aktih.

- Ali je možno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predčasno vrniti, ker je premet javnega naročila izveden? Na bančni garanciji namreč je naveden rok za izpolnitev.

Da, pod pogojem, da so vse obveznosti po pogodbi, ki je zavarovana s finančnim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izpolnjene in se o tem stranki strinjata. Na primer, predmet pogodbe je nakup prenosnikov. Če finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zajema le dobavo in je dobava oziroma prevzem bil izveden, se finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodenih obveznosti lahko vrne, če finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodenih obveznosti pokriva še enoletno garancijo, potem se finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne sme vrniti.

- V kolikor je npr. sklenjena pogodba in je veljala do 30.6.2025, nanjo pa je vezano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki je veljalo do 30.9.2025, ali po 30.9.2025 sploh še lahko uveljavljamo zavarovanje, če ugotovimo nepravilnosti?

Ne, zavarovanje se lahko uveljavlja do datuma veljavnosti zavarovanja.

- Če imamo zavarovanje za dobro izvedbo del ali bi bil zapis začetka veljavnosti pogodbe ustrezen, če v pogodbi določimo npr.:

»Pogodba začne veljati z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja do izteka garancijskega roka iz x. člena te pogodbe. Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izvajalec predloži ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz y. člena te pogodbe.«.

Da, zapis je ustrezen. Tretji odstavek 7. člena Uredbe o finančnih zavarovanjih (Uradni list RS, št. 27/16) določa: »Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali objavljenem povabilu k sodelovanju določiti, da pogodba o izvedbi javnega naročila postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.«

SPREMEMBE POGODBE, 95. ČLEN ZJN-3

- Peta točka prvega odstavka  95. člena ZJN-3 - prosimo za primer, kdaj lahko sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

Nebistvena sprememba pogodbe na primer je: popravek naslova ali drugih podatkov  izvajalca ali naročnika, nominiranje novega podizvajalca, zamenjava skrbnika pogodbe in podobno.

- Izvedli smo JNMV, podpisali pogodbo. Po podpisu pogodbe smo prejeli obvestilo izvajalca, da so izvedli prestrukturiranje podjetje, pri čemer je podjetje razdeljeno na več enot, podjetje, ki je oddalo ponudbo v JNMV še vedno obstaja.  Pri tem so ustanovili novo družbo, ki je prevzela določen del dejavnosti. Izvajalec vprašuje o možnosti vključitve novega pravnega subjekta v obstoječe pogodbeno razmerje. Vprašanje: ali novi pravni subjekt vključimo kot podizvajalca (določimo neposredna plačila ali pač ne, preverimo izpolnjevanje pogojev po JNMV)? Menimo, da za kar preprosto zamenjavo pravnega subjekta (novi subjekt namesto ponudnika, kar predlaga ponudnik) nimamo pravne podlage. Kaj menite? Hvala.

Četrta točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3 določa, da se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum spremenita brez novega postopka javnega naročanja, če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega od naslednjih razlogov:

  - nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu s 1. točko istega odstavka;

  - drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona.

Zamenjava izvajalca je tako mogoča le v teh dveh primerih. Več o zamenjavi izvajalca najdete pod Stališči ministrstva (2016, Spremembe pogodb (s shemo), točka 4).

Za konkreten primer velja, če je bila ustanovljena nova družba, ki je samo prevzela del dejavnosti izvajalca, izvajalec ni univerzalni pravni naslednik izvajalca in zamenjava izvajalca z novo družbo ni mogoča. Je pa mogoče, da izvajalec to družbo nominira kot podizvajalca, pri čemer je treba preveriti, da zanj ne obstajajo izključitveni razlogi ter da izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, ki so bili zahtevani v osnovnem javnem naročilu.

- Ali je možno v pogodbo, ki se že izvaja vključevati dodatne 'zahteve', če vidimo, da nam bo denarja iz pogodbe ostalo. Če ja, na kakšen način lahko te dodatne zahteve vključujemo v obstoječo pogodbo?

Pogodbo o izvedbi javnega naročila je mogoče brez novega postopka javnega naročanja spremeniti samo v primerih in na način kot jih določa 95. člen ZJN-3. Če se pri naročniku pojavi potreba po dodatnih zahtevah, naročnik lahko brez novega postopka javnega naročanja te zahteve doda v pogodbo v višini do 30 % vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila, pod pogojem, da so izpolnjene vse zahteve iz (predvidoma) 2. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3 (če torej gre za dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov). Navedeno je treba tudi dokumentirati na način kot to določa šesti odstavek 95. člena ZJN-3.

Če ne gre za dodatne gradnje ali storitve v smislu 2. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, se lahko te dodatne zahteve vključijo v pogodbo tudi z izvedbo postopka s pogajanji brez predhodne objave, če so izpolnjeni vsi predpogoji za izvedbo tega postopka (peti odstavek 46. člena ZJN-3). Več o tem najdete pod Stališči ministrstva(2016, Spremembe pogodb (s shemo)).

- Kako se obrazloži termin, da ne bodo spremenile splošne narave pogodbe po 1. tč. prvega odstavka 95. člena ZJN-3?

Primer: Splošna narava pogodbe o izvedbi javnega naročila se ne spreminja, saj vnaprej določene spremembe ne spreminjajo predmeta naročila, prav tako se, neodvisno od sprememb, z naročilom še vedno zasleduje isti cilj.

- Vsi aneksi se po 95. členu ne objavljajo, le po 2. in 3. tč. prvega odstavka 95. člena?

Pogodbe in aneksi k pogodbam se objavljajo na podlagi in v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18, 141/22 in 40/25 – ZInfV-1; ZDIJZ) in Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št.  5/15 in 53/22).

Objaviti je tako treba vse pogodbe kot to določa peti odstavek 10.a člena ZDIJZ in dodatke k tem pogodbam. Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev v sedmem odstavku 3. člena izrecno določa, da je treba objaviti tudi dodatke, za katere naročniku ni bilo treba izvesti postopka javnega naročanja v osmih dneh od sklenitve dodatka k pogodbi. Ni pa treba naročniku ob vsaki sklenitvi dodatka objaviti obvestila o spremembi pogodbe (obrazec EUe38, EUe39) o izvedbi javnega naročila v času njegove veljavnosti, ampak kot to določa 95. člen ZJN-3, le v primeru sklenitve dodatka na podlagi 2. ali 3. točke prvega odstavka 95. člena.

- Ali je možno nominirati novega podizvajalca, ponudnik je ponudbo oddal brez podizvajalca?

Da, v času trajanja pogodbe je mogoče nominirati novega podizvajalca, četudi je ponudnik oddal ponudbo brez podizvajalca. ZJN-3 omogoča nominacijo novih (op. kot »dodatnega« poleg dosedanjih ali kot novega v smislu, da ponudnik podizvajalcev v predloženi ponudbi sploh ni nominiral) in zamenjavo starih podizvajalcev. To izhaja iz tretjega odstavka 94. člena ZJN-3, v skladu s katerim mora glavni izvajalec naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij, ki jih je vezano na sodelovanje podizvajalcev pri javnem naročanju ta navedel že v trenutku predložitve ponudbe oziroma v okviru dopustnih sprememb ponudbe in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Več o tem pod Stališči ministrstva (2016, Izvajanje javnih naročil s podizvajalci).

- Ali je potrebno na podlagi 2. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, dokumentirati tudi razloge pri evidenčnih naročilih? Kaj narediti v primeru, da je prvotno evidenčno naročilo ocenjeno na recimo 30 tisoč evrov brez DDV, po dodatnih delih preseglo mejno vrednost po ZJN-3?

Ne, pri tako imenovanih evidenčnih naročilih ni treba dokumentirati razlogov na podlagi 2. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Za evidenčna naročila v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 velja, da je naročnik dolžan upoštevati le načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti v skladu s tem odstavkom (obveznost vodenja evidence o oddaji ter sporočanje oziroma objava v tem odstavku zahtevanih podatkov). Obširneje o evidenčnih naročilih lahko preberete pod Koristnimi informacijami za javno naročanje.

Vrednost dodatnih del skupaj z osnovnimi deli ne sme preseči mejne vrednosti za uporabo ZJN-3 iz 21. člena oziroma mejnih vrednosti za objavo javnih naročil iz 22. člena ZJN-3. Tudi za evidenčna naročila mora naročnik izračun ocenjene vrednosti izvesti v skladu s 24. členom ZJN-3.

Ravnanje naročnika je smiselno mogoče razlagati na podlagi določil petega odstavka 39. člena ZJN-3, ki sicer določa dolžno ravnanje naročnika v fazi pregleda ponudb, torej pred sprejemom odločitve o oddaji naročila, in sicer: »Če je vrednost najugodnejše dopustne ponudbe enaka mejni vrednosti ali višja od mejne vrednosti, od katere dalje je treba javno naročilo objaviti na portalu javnih naročil ali na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, ter v postopku ni bila zagotovljena ustrezna objava povabila k sodelovanju, pa bi morala biti, naročnik ne sme oddati javnega naročila po tem postopku, temveč mora, če je to primerno, začeti nov postopek skladno z določbami tega zakona.«

- Ali gre za nebistveno spremembo pogodbe, če se spremeni eden izmed podizvajalcev?

Da, gre za nebistveno spremembo (seveda pod pogojem, da so izpolnjene vse zahteve ZJN-3, ki so v zvezi s tem določene – glej tudi odgovora na vprašanji pod zaporedno št. 17 in št. 20).

- Ali se pogodba z izvajalcem storitev lahko podaljša (brez spremembe vrednosti), če je za necelovito izvedbo naročenih storitev odgovoren naročnik (država), npr. neustrezno oceno trajanja potrebnih birokratsko/upravnih postopkov ali zaradi nepredvidenih zakonskih sprememb/zahtev?

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. V vsakem primeru se sprememba šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

a)     sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;

b)     sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi ali okvirnem sporazumu;

c)     zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;

č)    drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v 4. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

Pri podaljšanju pogodbe sta izpolnjena najmanj pogoja iz točke a) in točke b) prej naštetih pogojev. Podaljšanje pogodbe se šteje za bistveno spremembo pogodbe – glej tudi sodbo VSRS opr. št. IV Ips 64/2017 z dne 16. 1. 2018,  razen če je naročnik to možnost določil vnaprej v skladu s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

Mogoč pa je sicer zamik roka izvedbe del zaradi nepredvidenih okoliščin, ki niso nastale na strani izvajalca in je dejansko izkazano, da zaradi teh okoliščin v določenem obdobju del ni bilo mogoče izvajati. V tem primeru se rok izvedbe del lahko zamakne, vendar za enako dolgo obdobje kot so trajale nepredvidene okoliščine zaradi katerih del ni bilo mogoče izvajati. V tem primeru ne gre za podaljšanje roka izvedbe del oziroma pogodbe, ampak za datumski zamik izvedbe del, ki pa se morajo izvesti v roku kot je bil določen v pogodbi (3. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3).

- Kaj se zgodi, če izbrani ponudnik naknadno postane DDV zavezanec. Pred izbiro ni bil, nato v vmesnem obdobju postane. Lahko da je bil izbran zaradi najnižje cene (DDV ni bil obračunan), nato DDV to lestvico premakne, vendar ponudnik že izvaja storitev. Ali je upravičen da plačamo DDV ali ne?

Pogodba o izvedbi javnega naročila je pogodba civilnega prava, ki je od sklenitve dalje podrejena pravilom pogodbenega prava, za katerega je značilna pogodbena svoboda, ki izhaja iz načela avtonomije volje strank. Pogodbena svoboda pa pri teh pogodbah ne more biti absolutna in je zaradi zasledovanja ciljev javnega naročanja, s pravom javnih naročil omejena.

Spremembe pogodbeno dogovorjenih cen je zato treba presojati z vidika ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07- UPB1, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631, v nadaljevanju: OZ). V vsakem primeru pa je treba to presojo opraviti upoštevaje okoliščine posameznega primera, predvsem v odvisnosti od pogodbenih določil posamezne pogodbe, zlasti ali pogodbena določila morebiti urejajo, katera od pogodbenih strank krije povečanje pogodbene cene v primeru nastopa različnih okoliščin (vnaprej določena sprememba (1. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3)). Kadar pogodba o izvedbi javnega naročila ne določa katera izmed strank krije povečanje cen (iz kakršnega koli razloga), je odločitev o tem praviloma prepuščena pogodbenim strankam. Ureditev tega vprašanja za pogodbene stranke javnonaročniških pogodb je neizogibna, saj plačilo opravljenih storitev oziroma dobav blaga v zneskih, ki so drugačni od tistih, predvidenih v pogodbi, načeloma ni dopustno, oziroma je dopustno le ob izpolnjenih zakonskih predpostavkah. Pri tem je naloga posameznega naročnika, da iz pravnega vidika ugotovi, katera pogodbena stranka mora v skladu z določili pogodbe oziroma morebitnimi drugimi dejanskimi okoliščinami nositi posledice povišanja cen oziroma ali jih sploh mora. Namreč v javnem naročanju velja, da se cena oblikuje v postopku javnega naročila, pri čemer je ponudnik kot skrben gospodar dolžan pri sestavi svoje ponudbene cene upoštevati tudi vsa morebitna tveganja, ki se jih ob pripravi ponudbe že lahko pričakuje. Le izjemoma se ponudnik lahko sklicuje na spremenjene okoliščine oziroma na povečana tveganja, stališče o tem pa je že zavzelo tudi Vrhovno sodišče RS v Sodbi III Ips 154/2015. Zaradi veljavnosti klavzule rebus sic stantibus (spremenjene okoliščine) pa obligacijsko in javnonaročniško pravo poznata tudi rešitev za situacije, ko je izpolnitev otežena, in sicer tako v obliki spremembe pogodbe kot v obliki njene razveze. Na podlagi navedenega bi torej bilo mogoče pogodbo o izvedbi javnega naročila zaradi povišanja cen blaga in storitev spremeniti brez novega postopka oddaje javnega naročila (ob predpostavki, da naročnik morebitnega dovoljenega zvišanja cen blaga ni v naprej jasno in nedvoumno predvidel v razpisni dokumentaciji in vzorcu pogodbe in ni mogoča uporaba primera iz 1. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3) v skladu s 3. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, vendar le, če lahko naročnik utemelji nastanek spremembe zaradi okoliščin, ki jih kot skrben naročnik ni mogel predvideti in le, če povišanje cen na strani ponudnika predstavlja takšno spremembo, da se lahko utemeljeno sklicuje na 112. člen OZ. Če pogodba povišanja cen ne ureja in sprememba pogodbe tudi glede na 95. člen ZJN-3 ne bi bila mogoča, povišanje pa predstavlja tako visoko vrednost, da bi bilo pogodbo nepravično ohraniti v veljavi (112. člen OZ), lahko izvajalec predlaga razvezo pogodbe. Ker pa bi takšna napoved razveze pomenila, da pogodba ne bo realizirana kot je bila dogovorjena in bi to predstavljalo bistveno spremembo javnega naročila, kar bi terjalo nov postopek javnega naročila, ima naročnik v tem primeru možnost odstopa od pogodbe, saj 96. člen ZJN-3 določa, da lahko naročnik med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe med drugim tudi v primeru, ko je bilo javno naročilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja. To daje pravno podlago naročniku, da v tem primeru sprejme predlagano razvezo in posledično pride do sporazumnega prenehanja (razveze) pogodbe. Odgovor je povzet iz Stališč ministrstva, kjer je objavljenih več tolmačenj na to temo: Spremembe pogodb (s shemo), Vpliv dviga minimalne plače na sklenjene pogodbe o izvedbi javnega naročila, Spremembe pogodb in dvig cen mesa ter Spremembe pogodb – rast cen na trgu.

Odvisno od vseh okoliščin konkretnega primera, ampak glede na zapisano ter ob upoštevanju, da ponudnik vpliva na to, ali je davčni zavezanec ali ne, v konkretnem primeru ni najti podlage, da bi naročnik plačeval višjo ceno od cene po kateri je oddal naročilo in sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila.

PRIMERI

- Mi napišete prosim ustrezen indeks za programsko IT opremo?

Pravila glede določanja faktorja, ki je podlaga za valorizacijo cen so določena v 5. členu Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). Določanje faktorja je odvisno od konkretnega predmeta naročila. Ustrezen indeks cen za nakup programske opreme je lahko indeks cen življenjskih potrebščin ali indeks cen industrijskih proizvodov. Odvisno od vrste programske opreme pa bi se lahko uporabil tudi tečaj tuje valute (pri čemer se praviloma upošteva srednji tečaj Banke Slovenije).

- Skrbnik pogodbe se zamenja. Kdo obvesti drugo stran o tej spremembi? Nov skrbnik, star skrbnik, kdo drug? Kako se to izvede?

Način obveščanja druge pogodbene stranke o zamenjavi skrbnika pogodbe je praviloma dogovorjen v pogodbi o izvedbi javnega naročila ali tudi v notranjih aktih naročnika. Primer besedila v pogodbi: »Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta obe podpisnici pogodbe. Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnikov pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene pogodbene stranke drugi pogodbeni stranki.«

- Šesti odstavek 94. člena ZJN-3 - V primeru sklenitve večletnih pogodb - lahko zahtevamo dokazilo o neposrednem plačilu podizvajalcu ob zaključku večletne pogodbe - tj. ob prejemu zadnjega računa?

Šesti odstavek 94. člena ZJN-3 določa, da mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- Ali se mora preverjanje vsakih 6 mesecev, da ne obstajajo izključitveni razlogi, izvesti za vse pogodbe (tudi za pogodbe po oddaji evidenčnega javnega naročila)?

Preverjanje v skladu s 67. a členom ZJN-3 se mora izvesti za 82 delovno intenzivnih storitev, ki so naštete v prvem odstavku tega člena. Za evidenčna naročila v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 velja, da je naročnik dolžan upoštevati le načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti v skladu s tem odstavkom (obveznost vodenja evidence o oddaji ter sporočanje oziroma objava v tem odstavku zahtevanih podatkov). Za te pogodbe tako naročnik preverjanja ne rabi izvesti. Se pa naročnik lahko odloči, da bo ravnal v skladu s 67.a členom ZJN-3 tudi v primeru javnih naročil, ki ne obsegajo katere izmed 82 delovno intenzivnih storitev, izrecno predvidenih v prvem odstavku 67.a člena ZJN-3 ali tudi v primeru evidenčnih naročil. V tem primeru razvezni pogoj in določbe o periodičnem preverjanju vključi v vzorec pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma.

- Kakšno vlogo potem igra tehnični skrbnik? Pri nas imamo skrbnika pogodbe in tehničnega skrbnika.

Na kakšen način so določeni skrbniki pogodbe in kakšne naloge imajo je odvisno od posameznega naročnika. Naročniki praviloma določijo enega skrbnika pogodbe, lahko pa se vloge tudi razdelijo in naloge zapišejo v pogodbi ali pa so na strani naročnika določene v notranjih aktih.

- Kakšna so torej naloge skrbnika pogodbe, v primeru, da pri javnem naročilu sodelujeta dva zaposlena pri naročniku, in sicer: osebo, ki je strokovno usposobljena za izvedbo javnih naročil in postopkovno izvede javno naročilo (ima dostope do evidenc/portala) in osebo, ki vsebinsko pozna področje, za katerega se pripravlja javno naročilo in je v pogodbi navedena kot skrbnik pogodbe? V praksi to zgleda tako, da oseba za javno naročilo izpelje celoten postopek javnega naročila, oseba, ki vsebinsko pokriva področje (skrbnik pogodbe) pa sodeluje pri tehničnih in vsebinskih zadevah pri pripravi javnega naročila in tehnično izvajanje pogodbe. V sklopu predavanja ste navedli kar nekaj stvari, ki jih mora opraviti skrbnik pogodbe, kar pomeni, da morajo biti dobro seznanjeni s strokovnimi določili ZJN-3. Skrbniki, ki pokrivajo vsebinsko področje, pogosto nimajo strokovnega znanja s področja ZJN-3.

Naloge skrbnika pogodbe so praviloma določene z internimi akti posameznega naročnika oziroma organa. Naloge skrbnika pogodbe so sicer praviloma predvsem vsebinske, bistveno pa je, da skrbnik pogodbe pozna pogodbena določila in jih izpolnjuje na način kot so zapisana. Vsekakor pa je primer dobre prakse, da bodoči skrbnik pogodbe sodeluje pri pripravi javnega naročila in s tem vsebine pogodbenih določil, ki jih bo v nadaljevanju izvrševal.

- Koliko od danes povedanega je smiselno oziroma obvezno uporabljati tudi pri evidenčnih naročilih (npr. 10.000 +)?

Pri evidenčnih naročilih je treba obvezno upoštevati le način izračuna ocenjene vrednosti, da se nadalje izbere pravilen postopek javnega naročanja. Smiselno je upoštevati vsebine, ki se nanašajo na tehnične specifikacije, oblikovanje sklopov, sestavine pogodbe.

- Kdaj osebno poznanstvo/druženje z izvajalcem ali podizvajalcem storitvene pogodbe pomeni konflikt interesov in kdaj lahko javni uslužbenec iz tega razloga predlaga/zahteva izločitev iz vloge skrbništva ali iz postopkov javnega naročila, kjer obstaja možnost ponudbe s strani tega izvajalca. Kje lahko dobim pisno mnenje na to temo?

ZJN-3 nasprotje interesov ureja v 91. členu. V skladu z drugim odstavkom tega člena je oseba, ki vodi postopek javnega naročanja, ki sodeluje pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali njenih delov ali ki na kateri koli stopnji odloča v postopku javnega naročanja, neposredno ali posredno povezana z izbranim ponudnikom na način, da lahko ta povezava oziroma njen zasebni, finančni ali ekonomski interes vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje nalog v zvezi z javnim naročilom ali vzbuja dvom o njeni objektivnosti in nepristranskosti, mora ta oseba takoj, ko je glede na okoliščine mogoče, vendar najpozneje pred oddajo javnega naročila, predstojnika oziroma naročnika, za katerega opravlja dela oziroma na drug način sodeluje v postopku javnega naročanja, o tem pisno obvestiti in ravnati v skladu z njegovimi navodili. Predstojnik naročnika mora v tem primeru zagotoviti, da se naloge opravijo zakonito in nepristransko.

V skladu s tretjim odstavkom tega člena se šteje, da obstaja neposredna ali posredna povezava s ponudnikom iz drugega odstavka istega člena, če je oseba iz drugega odstavka v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, registrirani istospolni partnerski skupnosti, skupnem gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti, krvnem sorodstvu v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena, posvojitelj, posvojenec, rejnik, rejenec, v zasebnem poslovnem ali delovnopravnem razmerju s ponudnikom, njegovim družbenikom z več kot pet odstotnim lastniškim deležem, zakonitim zastopnikom ali prokuristom.

Kadar je zakoniti zastopnik naročnika v povezavi iz drugega odstavka tega člena z izbranim ponudnikom, mora ta oseba o tem takoj, ko je glede na okoliščine mogoče, vendar najpozneje pred oddajo javnega naročila, pisno obvestiti nadzorni organ naročnika. Nadzorni organ mora v tem primeru zagotoviti, da se naloge opravijo zakonito in nepristransko.

Preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov pa ureja tudi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri, ZIntPK).

- Na koga se lahko obrnemo za uradna pojasnila, če lastna pravna službo nerazumno zavrača kakršno koli možnost podaljšanja pogodbe (merilo cena, med pogoji razpoložljivost kadrov)?

Za pojasnila v zvezi z izvajanjem javnega naročanja se lahko obrnete na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (Telefonsko svetovanje (sistem javnega naročanja): 01 478 1688, vsak torek, sredo in četrtek med 9.00 in 12.00 uro, Pomoč uporabnikom).

- Ali lahko zavrnemo podpis referenc izvajalcu, če je bila pogodba v celoti izvedena in ni bila izvedena nobena pogodbena kazen?

Obveznost potrditve reference ni predpisana. Če je bila pogodba v celoti izvedena skladno z dogovorjenim, pa sicer ni najti razloga proti potrditvi reference.

OBJAVA POGODB

- Rok za objavo pogodbe teče od oddaje javnega naročila? Ali od pravnomočnosti ali od objave na portalu JN?

Peti odstavek 10.a člena ZDIJZ določa, da je treba pogodbo o izvedbi javnega naročila objaviti v 48 dneh od oddaje javnega naročila. Naročilo je oddano ko je odločitev o oddaji naročila pravnomočna.

- Ali se priloge pri pogodbah objavljajo?

ZDIJZ in Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev določata katere pogodbe in katere podatke ter na kakšen način se objava izvede. ZDIJZ in Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev izrecno ne določata, da je treba objaviti tudi priloge pogodb.

- Kateri so drugi primeri za objavo pogodb v 8 dneh po sklenitvi?

Peti odstavek 10.a člena ZDIJZ določa, da je treba pogodbo o izvedbi javnega naročila objaviti v 48 dneh od oddaje javnega naročila. Drugi primeri, v katerih je treba pogodbo objaviti v osmih dneh od sklenitve so, če naročnik pogodbe ne podpiše v 48 dneh po pravnomočnosti odločitve kot to določa osmi odstavek 90. člena ZJN-3 ali ko naročnik sklene dodatek k pogodbi na podlagi 95. člena ZJN-3, torej brez izvedbe novega postopka javnega naročanja.

- Ali smo dolžni objaviti tudi pogodbe sklenjene na podlagi izvedbe enostavnega postopka JN?

Ne, če je z izvedbo postopka enostavnega javnega naročila mišljeno naročilo pod mejnimi vrednostmi za uporabo ZJN-3. Peti odstavek 10.a člena ZDIJZ določa, da se objavijo »javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, koncesijske pogodbe oziroma pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.«